百色大道(一期)工程工程概况

本项目为南北二级路(324国道)改扩建工程,路线基本沿旧路布设.路线呈东南－西北走向，道路设置起点K12+940，位于田阳—百色交界处，那吉路口附近，路线向西北方向延伸，道路经过三塘镇、四塘镇，于K22+691.933下穿隆百高速分离立交桥，终点接近城大道一期K5+200,位于南百高速百色东出入口附近，终点桩号K24+394.315,路线全长11.45公里。设计速度：60Km/小时，道路红线宽度:66m,道路等级为城市主干路I级。项目主要工程量：路基挖方：200.37万m2；路基填筑：103.11m2；软土地基处理：93.76万m3；垫层：50.56万m2；水泥稳定基层：37.55万m2；路面底基层：49.94万m2，水泥稳定补强层：5.8万m2；沥青面层136.03万m2，路基防护满铺式草皮：7.58万m2；K19+077农场中桥一座66m：K20+447四塘小桥一座33.04m：钢筋混凝土盖板涵23道：1050.663m；钢筋混凝土圆管涵14道：621m；合同暂列金额：    有效合同价600000000元。

业主为广西百色开发投资集团有限公司，广西壮族自治区公路桥梁工程总公司负责该项目施工，合同工期为546天，约定从2014年1月16日至2015年7月15日完成施工。

工程造价汇总表

| 序号 | 章次 | 科目名称 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 总则 | 9499990.00 | 各分项工程合同金额为预估 |
| 2 | 200 | 路基工程 | 144714704.61 |  |
| 3 | 300 | 路面工程 | 230557274.30 |  |
| 4 | 400 | 排水工程 | 103283956.02 |  |
| 5 | 500 | 桥梁、涵洞工程 | 26827801.86 |  |
| 6 |  | 交通工程 | 2773531.27 |  |
| 7 |  | 绿化工程 | 47977210.38 |  |
| 8 |  | 照明工程 | 34365531.56 |  |
| 9 | 清单合计（1~8） |  | 600000000.00 |  |